Universidade Federal de Ouro Preto

SIGLA – Sistema Integrado de Gestão Legislativa e Administrativa

Aluno: Paulo Henrique Calaes Oliveira

Orientador: Adriano Pedrosa Maia

Sumário

Introdução	3

Justificativa	4

Objetivos	5

Metodologia	6

Cronograma	7

# Introdução

“ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, no Brasil) são sistemas de informação que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema.”.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ERP

Esse tipo de integração pode ser vista sob a perspectiva funcional e sob a perspectiva sistêmica. A primeira seria a implantação de sistemas de recursos humanos, contábeis, entre outros. E a segunda se tratam de sistemas relacionados ao processo, como sistemas de apoio a decisões, sistemas de tramitação e sistemas de informações gerenciais.

. No caso desse projeto a intenção é aplicar as duas perspectivas junto ao ambiente legislativo, em específico na Câmara Municipal de Ouro Preto, onde praticamente não existem sistemas para gerenciar o processo legislativo e administrativo da CMOP.

# Justificativa

A falta de controle do processo legislativo como um todo se torna um fator crítico dentro da Câmara, um cidadão não consegue consultar as leis e verificar o andamento das matérias legislativas ou consultar também como é gasto o dinheiro publico.

Com a implantação do sistema tudo isso se torna mais fácil e com mais clareza, através do site o cidadão poderá acessar todas essas informações que serão então disponibilizadas online, além de agilizar o processo legislativo e administrativo do ambiente interno da CMOP.

# Objetivos

O objetivo geral do trabalho é a informatização do processo legislativo e administrativo da CMOP.

Tem também como objetivos secundários agilizar, de forma segura todos esses processos além de tornar essas informações mais acessíveis ao cidadão através de um portal que é parte do sistema como um todo.

Outro objetivo do projeto é satisfazer as exigências fiscais impostas pelos agentes reguladores a fim de conseguir transparência em todo o processo legislativo e administrativo da CMOP.

# Metodologia

Primeiramente será realizada uma definição da metodologia de desenvolvimento, sendo que a Prototipação Evolutiva para o processo de desenvolvimento do software, a princípio é alternativa mais palpável, sendo que os módulos serão desenvolvidos gradualmente como mostra o cronograma abaixo.

A Prototipação Evolutiva tem como principal funcionalidade demonstrar ao usuário final funcionalidades do software para que se diminuam os erros obtidos no levantamento de requisitos, com esse feedback do cliente é possível conseguir chegar a uma versão final.

Após a definição da metodologia, passaremos pela definição do ambiente físico e dos equipamentos necessários, além da equipe envolvida no processo. A definição dos equipamentos e da equipe é fundamental para o cumprimento do cronograma, pois uma escolha equivocada nessa fase poderia comprometer significantemente todo o cronograma.

Em um terceiro momento passaremos por um levantamento geral avaliando o que já existe na CMOP e o que precisa ser melhorado, criado ou até descartado.

E a partir daí passaremos para a parte de implementação que a princípio englobam os módulos expostos no cronograma.

# Cronograma

Segue abaixo o cronograma proposto, visto que onde se encontram os módulos do sistema é subdividido em fases de levantamento de requisitos, implementação, testes e documentação.

Conforme legenda abaixo, algumas tarefas do cronograma já foram realizadas anteriormente, restando seis meses para a conclusão do projeto.

| Etapa | 05 / 09 | 06 / 09 | 07 / 09 | 08 / 09 | 09 / 09 | 10 / 09 | 11 / 09 | 12 / 09 | 01 / 10 | 02 / 10 | 03 / 10 | 04 / 10 | 05 / 10 | 06 / 10 | 07 / 10 | 08 / 10 | 09 / 10 | 10 / 10 | 11 / 10 | 12 / 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão de Bibliografia | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição da metodologia | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição da equipe |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição da arquitetura física do ambiente |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamento de Requisitos Geral |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verba Indenizatória |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofícios |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memorandos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matéria Legislativa |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norma Jurídica |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sessão Plenária |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocolo Legislativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Etapa | 05 / 09 | 06 / 09 | 07 / 09 | 08 / 09 | 09 / 09 | 10 / 09 | 11 / 09 | 12 / 09 | 01 / 10 | 02 / 10 | 03 / 10 | 04 / 10 | 05 / 10 | 06 / 10 | 07 / 10 | 08 / 10 | 09 / 10 | 10 / 10 | 11 / 10 | 12 / 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Envio de Propostas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recebimento de Propostas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Minhas Informações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Administrar Usuários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Ponto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Arquivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Protocolo Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Contratos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Comissões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Tramitação de Matéria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Monografia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |

Legenda:

| X | Mês onde será executada a tarefa |
| --- | --- |
|  | Tarefas Concluídas |
|  | Sem ação |